关于2022年5月份省级重点项目

进展情况的通报

省发展改革委对2022年5月份省级重点项目进展情况进行了调度分析，现将有关情况通报如下：

一、项目进展情况

二季度以来，各级各部门持续强化抓项目、促投资工作力度，聚焦问题、靶向攻坚，着力解决阻碍项目建设的各类瓶颈制约，充分释放“稳中求进”高质量发展政策效能，“一企一策”“一项一策”，强化监测调度和帮包服务，省级重点项目加快开工复工，因疫情停建停工项目5月14日实现全部复工复建，完成投资持续稳定增长。截至5月底，2000个省级重点项目中，计划年内实施的1791个项目已经开工1551个，占全年开工计划的86.6%；年度累计完成投资3122.1亿元，占年度投资计划的53.9%。

（一）省重大项目：600个省重大项目中，计划年内实施的449个项目已经开工394个，占全年开工计划的87.8%；年度累计完成投资1517.0亿元，占年度投资计划的52.9%。从各市项目开工率看，淄博、东营、烟台3市开工率超过95%，济南、聊城、滨州、菏泽4市开工率不足85%；从各市完成年度投资进度上看，青岛、淄博、枣庄、东营、潍坊、济宁、日照7市超60%，济南、德州2市不足45%。

（二）省重点项目：1400个省重点项目中，计划年内实施的1342个项目已经开工1157个，占全年开工计划的86.2%；年度累计完成投资1605.1亿元，占年度投资计划的54.9%。从各市项目开工率看，淄博、济宁、泰安、威海、临沂5市开工率超过90%，济南、聊城、菏泽3市开工率不足80%；从各市完成年度投资进度上看，青岛、潍坊、日照3市超过60%，济南、威海2市不足45%。

二、下步工作

当前，稳增长稳投资任务依然艰巨。各市各部门要进一步加力重点项目建设，抓要素保障、强跟踪服务、盯监督管理，综合施策，多管齐下，为重点项目建设保驾护航，攻坚二季度，决胜上半年。

（一）加快重点项目建设步伐，提振稳投资作用。要进一步落实常态化疫情防控管理要求，抢抓当前施工黄金期，强化分类管理、突出靶向发力。对“应开未开”项目要逐一进行排查梳理，全力协助解决好存在的问题和困难，促进项目尽早落地建设。对受疫情等因素影响滞后时序进度的，要协调做好物资、资金等供应保障，把耽误的进度抢回来。要全力推进重点项目进度往前赶，争取形成更多有效投资和实物工作量，不折不扣完成上半年重点项目建设任务。

（二）落实常态化服务机制，提升项目帮扶水平。要进一步提速项目手续办理，以前期工作的“能减尽减、能并尽并”，支持重点项目“能开尽开、能开早开”。继续发挥好重点项目帮包措施，聚焦项目建设关键节点、薄弱环节，“一企一策”“一项一策”协助解决项目建设遇到的困难。要分批分类梳理好“投资信贷”“减税降费”等政策集成包，加强政策宣传解读和集中推送，有效匹配企业发展需求，落实好稳增长稳投资各项政策措施，充分释放政策红利，实现“助企纾困”。

（三）落实“要素跟着项目走”机制，增强项目建设保障。当前，要素短缺依然是制约项目落地推进的主要因素。各市各部门要持续完善“要素跟着项目走”保障机制，梳理建立要素供给台账，统筹推进用地规划、能耗煤耗、投资融资等各领域要素保障落实工作，进一步盘活存量、优化增量，保障重点项目建设所需。对各市提出需省级层面协调解决的有关问题，各部门要逐条逐项梳理，认真加以解决，推动省级重点项目早落地、早开工、早达产。

（四）做好重点项目谋划储备，为稳投资提供动力。围绕新能源、新基建、“七网”重大基础设施、“十强”产业等领域，要加快谋划一批引领性、支撑性重大项目，争取国家政策支持，纳入省级重点项目统筹管理，进一步提速审批流程，强化要素保障，实现更多增量。适时发布全省重点项目谋划指引目录，高水平推进“双招双引”，加快引进一批创新能力强、发展前景好、辐射带动能力突出的重大项目，为稳投资提供持续动力，加速促进新旧动能转换。

附件：1．2022年省级重点项目进展情况表

2．2022年600个省重大项目进展情况表

3．2022年1400个省重点项目进展情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2022年省级重点项目进展情况表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数据填报截止时间：2022年6月8日 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、亿元、% | | |
| 所属市 | 项目  数量 | | 总投资 | 实施类项目数量 | 实施类项目总投资 | 实施类  .项目开  工数量 | 实施类项目开工率 |  | 实施类项目累计完成投资 | 实施类项  目总投资  完成进度 |  | 实施类项目  年度累计  完成投资 |  | 实施类项目企业年度计划投资完成进度 |  |
| 排名 | 排名 | 排名 | 排名 |
| 济南市 | 107 | | 3036.72 | 84 | 2207.29 | 65 | 77.38% | 16 | 273.66 | 12.40% | 16 | 128.96 | 12 | 35.13% | 16 |
| 青岛市 | 135 | | 3446.80 | 122 | 3079.92 | 110 | 90.16% | 7 | 836.28 | 27.15% | 10 | 391.36 | 2 | 65.27% | 2 |
| 淄博市 | 126 | | 1453.85 | 112 | 1112.27 | 103 | 91.96% | 2 | 282.25 | 25.38% | 12 | 229.88 | 4 | 59.76% | 6 |
| 枣庄市 | 105 | | 1363.09 | 91 | 764.90 | 82 | 90.11% | 8 | 174.16 | 22.77% | 13 | 127.98 | 14 | 59.40% | 7 |
| 东营市 | 114 | | 1406.17 | 95 | 1020.28 | 81 | 85.26% | 11 | 322.41 | 31.60% | 6 | 163.53 | 8 | 60.07% | 5 |
| 烟台市 | 163 | | 5456.34 | 136 | 2873.71 | 123 | 90.44% | 6 | 1029.76 | 35.83% | 4 | 476.51 | 1 | 55.17% | 9 |
| 潍坊市 | 181 | | 1631.29 | 172 | 1399.77 | 151 | 87.79% | 10 | 396.24 | 28.31% | 9 | 276.74 | 3 | 67.37% | 1 |
| 济宁市 | 132 | | 1075.17 | 129 | 911.84 | 120 | 93.02% | 1 | 258.15 | 28.31% | 8 | 185.31 | 6 | 60.24% | 4 |
| 泰安市 | 89 | | 878.79 | 85 | 844.84 | 77 | 90.59% | 5 | 154.28 | 18.26% | 15 | 86.32 | 15 | 51.70% | 11 |
| 威海市 | 95 | | 641.15 | 85 | 456.35 | 78 | 91.76% | 3 | 180.82 | 39.62% | 3 | 79.24 | 16 | 45.64% | 15 |
| 日照市 | 94 | | 947.95 | 91 | 587.30 | 77 | 84.62% | 12 | 259.69 | 44.22% | 1 | 128.35 | 13 | 65.19% | 3 |
| 临沂市 | 116 | | 782.26 | 106 | 676.64 | 97 | 91.51% | 4 | 217.47 | 32.14% | 5 | 141.75 | 10 | 55.98% | 8 |
| 德州市 | 128 | | 1197.80 | 114 | 1021.47 | 101 | 88.60% | 9 | 273.39 | 26.76% | 11 | 196.66 | 5 | 47.98% | 14 |
| 聊城市 | 134 | | 1228.24 | 131 | 1142.24 | 102 | 77.86% | 15 | 255.84 | 22.40% | 14 | 167.75 | 7 | 51.64% | 12 |
| 滨州市 | 115 | | 1152.76 | 95 | 836.93 | 77 | 81.05% | 13 | 348.81 | 41.68% | 2 | 138.57 | 11 | 55.13% | 10 |
| 菏泽市 | 145 | | 1135.24 | 132 | 836.15 | 103 | 78.03% | 14 | 243.85 | 29.16% | 7 | 163.41 | 9 | 50.18% | 13 |
| 省直 | 21 | | 4522.96 | 11 | 1989.86 | 4 | 36.36% |  | 52.68 | 2.65% |  | 39.78 |  | 14.64% |  |
| 合 计 | 2000 | | 31356.59 | 1791 | 21761.76 | 1551 | 86.60% |  | 5559.75 | 25.55% |  | 3122.09 |  | 53.87% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年600个省重大项目进展情况表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 数据填报截止时间：2022年6月8日 | | | | |  |  |  |  |  | 单位：个、亿元、% | | | | |
| 所属市 | 项目  数量 | 总投资 | 实施类项目数量 | 实施类项目总投资 | 实施类  项目开  工数量 | 实施类项目开工率 |  | 实施类项目累计完成投资 | 实施类项  目总投资  完成进度 |  | 实施类项目  年度累计  完成投资 |  | 实施类项目企业年度计划投资完成进度 |  |
| 排名 | 排名 | 排名 | 排名 |
| 济南市 | 43 | 2466.93 | 28 | 1689.73 | 23 | 82.14% | 14 | 152.78 | 9.04% | 16 | 72.96 | 8 | 36.20% | 16 |
| 青岛市 | 43 | 2170.70 | 35 | 1866.59 | 32 | 91.43% | 7 | 587.90 | 31.50% | 7 | 209.89 | 2 | 68.82% | 1 |
| 淄博市 | 36 | 754.19 | 23 | 492.61 | 22 | 95.65% | 3 | 114.38 | 23.22% | 13 | 78.51 | 4 | 62.96% | 4 |
| 枣庄市 | 31 | 528.57 | 19 | 230.38 | 18 | 94.74% | 4 | 62.86 | 27.29% | 9 | 46.24 | 15 | 61.91% | 6 |
| 东营市 | 31 | 826.53 | 20 | 495.20 | 20 | 100.00% | 1 | 134.19 | 27.10% | 11 | 66.64 | 12 | 61.27% | 7 |
| 烟台市 | 43 | 4714.14 | 27 | 2275.15 | 26 | 96.30% | 2 | 845.32 | 37.15% | 3 | 349.97 | 1 | 55.24% | 12 |
| 潍坊市 | 38 | 584.87 | 30 | 360.35 | 28 | 93.33% | 6 | 95.68 | 26.55% | 12 | 66.82 | 11 | 64.24% | 3 |
| 济宁市 | 38 | 472.73 | 35 | 309.40 | 33 | 94.29% | 5 | 84.08 | 27.18% | 10 | 70.20 | 9 | 62.30% | 5 |
| 泰安市 | 31 | 447.44 | 27 | 413.49 | 24 | 88.89% | 10 | 88.24 | 21.34% | 14 | 49.16 | 14 | 47.63% | 14 |
| 威海市 | 31 | 386.82 | 21 | 202.02 | 19 | 90.48% | 9 | 73.40 | 36.33% | 4 | 30.16 | 16 | 55.23% | 13 |
| 日照市 | 31 | 671.63 | 28 | 310.98 | 24 | 85.71% | 12 | 124.25 | 39.95% | 2 | 68.87 | 10 | 65.28% | 2 |
| 临沂市 | 38 | 469.79 | 34 | 408.95 | 31 | 91.18% | 8 | 131.25 | 32.09% | 5 | 75.12 | 5 | 57.02% | 10 |
| 德州市 | 35 | 433.33 | 24 | 301.60 | 21 | 87.50% | 11 | 94.10 | 31.20% | 8 | 59.95 | 13 | 44.95% | 15 |
| 聊城市 | 35 | 622.04 | 33 | 540.54 | 25 | 75.76% | 16 | 114.48 | 21.18% | 15 | 84.04 | 3 | 57.85% | 9 |
| 滨州市 | 35 | 704.63 | 23 | 449.45 | 19 | 82.61% | 13 | 212.38 | 47.25% | 1 | 74.53 | 6 | 58.73% | 8 |
| 菏泽市 | 40 | 602.47 | 31 | 328.18 | 25 | 80.65% | 15 | 104.41 | 31.81% | 6 | 74.13 | 7 | 55.72% | 11 |
| 省直 | 21 | 4522.96 | 11 | 1989.86 | 4 | 36.36% |  | 52.68 | 2.65% |  | 39.78 |  | 14.64% |  |
| 合 计 | 600 | 21379.77 | 449 | 12664.48 | 394 | 87.75% |  | 3072.38 | 24.26% |  | 1516.97 |  | 52.85% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 | | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 2022年1400个省重点项目进展情况表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数据填报截止时间：2022年6月8日 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、亿元、% | | |
| 所属市 | 项目  数量 | 总投资 | | 实施类项目数量 | 实施类项目总投资 | 实施类  项目开  工数量 | 实施类项目开工率 |  | 实施类项目累计完成投资 | 实施类项  目总投资  完成进度 |  | 实施类项目  年度累计  完成投资 |  | 实施类项目企业年度计划投资完成进度 |  |
| 排名 | 排名 | 排名 | 排名 |
| 济南市 | 64 | 569.79 | | 56 | 517.56 | 42 | 75.00% | 16 | 120.88 | 23.36% | 13 | 56.00 | 14 | 33.82% | 16 |
| 青岛市 | 92 | 1276.10 | | 87 | 1213.33 | 78 | 89.66% | 6 | 248.38 | 20.47% | 15 | 181.47 | 2 | 61.60% | 3 |
| 淄博市 | 90 | 699.66 | | 89 | 619.66 | 81 | 91.01% | 5 | 167.87 | 27.09% | 10 | 151.37 | 3 | 58.22% | 7 |
| 枣庄市 | 74 | 834.52 | | 72 | 534.52 | 64 | 88.89% | 8 | 111.30 | 20.82% | 14 | 81.74 | 10 | 58.07% | 8 |
| 东营市 | 83 | 579.64 | | 75 | 525.08 | 61 | 81.33% | 12 | 188.22 | 35.85% | 3 | 96.89 | 7 | 59.27% | 4 |
| 烟台市 | 120 | 742.20 | | 109 | 598.56 | 97 | 88.99% | 7 | 184.44 | 30.81% | 6 | 126.54 | 5 | 54.97% | 9 |
| 潍坊市 | 143 | 1046.42 | | 142 | 1039.42 | 123 | 86.62% | 10 | 300.56 | 28.92% | 7 | 209.92 | 1 | 68.43% | 1 |
| 济宁市 | 94 | 602.44 | | 94 | 602.44 | 87 | 92.55% | 1 | 174.07 | 28.89% | 8 | 115.11 | 6 | 59.05% | 5 |
| 泰安市 | 58 | 431.35 | | 58 | 431.35 | 53 | 91.38% | 4 | 66.04 | 15.31% | 16 | 37.16 | 16 | 58.30% | 6 |
| 威海市 | 64 | 254.33 | | 64 | 254.33 | 59 | 92.19% | 2 | 107.42 | 42.24% | 2 | 49.08 | 15 | 41.23% | 15 |
| 日照市 | 63 | 276.32 | | 63 | 276.32 | 53 | 84.13% | 11 | 135.44 | 49.02% | 1 | 59.48 | 13 | 65.08% | 2 |
| 临沂市 | 78 | 312.47 | | 72 | 267.69 | 66 | 91.67% | 3 | 86.22 | 32.21% | 5 | 66.63 | 11 | 54.85% | 10 |
| 德州市 | 93 | 764.47 | | 90 | 719.87 | 80 | 88.89% | 8 | 179.29 | 24.91% | 11 | 136.71 | 4 | 49.44% | 12 |
| 聊城市 | 99 | 606.20 | | 98 | 601.70 | 77 | 78.57% | 14 | 141.36 | 23.49% | 12 | 83.71 | 9 | 46.61% | 13 |
| 滨州市 | 80 | 448.13 | | 72 | 387.48 | 58 | 80.56% | 13 | 136.43 | 35.21% | 4 | 64.04 | 12 | 51.47% | 11 |
| 菏泽市 | 105 | 532.77 | | 101 | 507.97 | 78 | 77.23% | 15 | 139.44 | 27.45% | 9 | 89.28 | 8 | 46.35% | 14 |
| 合 计 | 1400 | 9976.82 | | 1342 | 9097.28 | 1157 | 86.21% |  | 2487.37 | 27.34% |  | 1605.12 |  | 54.87% |  |